Smartfooseball

Vergaderverslag 3

Datum: 19/04/23   
Locatie: Teams

Aanwezig: Serge Fabre, Siebe Van de Voorde, Jarno Van Osselaer, Ruben Van Poucke, Eli Van Stichelen

Afwezig: /

# 1 Notulen

# 2 Agendapunten

## 2.1.Update wat er gebeurt is: -siebe: vooral aan de backend migrations, seeders, resources, models

-Ruben, Eli: alles is aangesloten van hardware, juist schempjes nog nie aangesloten.  
-Jarno: Figma design gemaakt

## 2.2. Er wordt te weinig gecommuniceert tegenover mentor:

Er is geen bewijs van voortuitgang. Deel foto’s en videos sneller van vooruitgang. Jarno toont een Figma scherm. Ruben deelt videos en ligt deze toe.

## 2.3. Er wordt te weinig gecommuniceert tegenover elkaar:

Trello is niet inorde. Deze stond op Prive en wordt bijgevolg maar door persoon gebruikt. Door een meeting met de person die de backend doe zou deze al meer kunnen doen. Omdat er dan duidelijke richtlijnen zijn wat ervan wordt verwacht.

# 3 Actieplan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naam | omschrijving | deadline | opvolging | Voltooid |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |